АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09 января 2024 года № 1

с. Таловка

О внесении изменений в муниципальную программу

«Ремонт, содержание автомобильных дорог в

границах Таловского муниципального образования

Калининского муниципального района

Саратовской области на 2022-2024 года»

утвержденную постановлением № 62 от 29.11.2021 г.

(с изменениями № 19 от 17.03.2022 г., № 45 от 01.11.2022 г.,

№ 65 от 13.12.2022 г., № 01 от 13.01.2023 г., № 40 от 01.08.2023 г.,

№ 53 от 19.10.2023 г.)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от  8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области», администрация Таловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Таловского муниципального образования  Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 года»  изложить в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Таловского МО                                                                     Т.С. Черноиванова

Приложение к постановлению

администрации Таловского МО

от 09.01.2024 года № 1

Муниципальная программа

«Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах

Таловского муниципального образования Калининского муниципального района

Саратовской области на 2022-2024 года»

Паспорт Программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Таловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области (далее – администрация Таловского МО) |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Таловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 года (далее – Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Таловского МО |
| Срок реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Целью Программы является: - осуществление дорожной деятельности по содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения (далее-автомобильных дорог общего пользования местного значения); - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения; - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий; - сохранность автомобильных дорог местного значения. Задачами Программы являются: - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности. |
| Тип Программы | Муниципальная программа |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Таловского МО |
| Характеристика Программы | -обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Таловского МО |
| Объем и источники обеспечения Программы | Общий объем Программы составляет: - на 2022 г.- 3890,0 тыс. руб. - на 2023 г. – 4117,0 тыс. руб. - на 2024 г. - 4132,6 тыс. руб. |
| Важнейшие оценочные показатели | Объем участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых проводятся мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Таловского муниципального образования, составляет 2335 кв.м; - прирост показателя приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств областного бюджета составляет: 1) 2022 год - 0,284 км. 2) 2023 год – 0,2265 км. 3) 2024 год – 0,2113км. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Таловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области |

- Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию  и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дорожного хозяйства осуществляется  за счет средств местного бюджета и субсидий областного дорожного фонда.

Настоящая программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства на 2022-2024 года.

- Цели и задачи Программы, сроки реализации

Целью Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Таловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области: в части улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования; уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий; сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения; а также эффективного использования  выделяемых для реализации программных мероприятий  целевых ассигнований из областного дорожного фонда.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального образования задач  по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Таловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

Реализация Программы осуществляется в период 2022-2024 года.

- Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонт в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Таловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

- Перечень и описание программных мероприятий

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту, указывается в приложении к Программе.

- Оценка рисков реализации программы

Возможные риски Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

- Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах производится на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, с учетом оценки степени сложности планируемых работ и площади объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории  Таловского муниципального образования Калининского муниципального района планируемых к ремонту и содержанию.

- Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Таловское МО.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий дорожного фонда области, средств дорожного фонда.

Исполнителями программных мероприятий являются  организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных  мероприятий и в установленные сроки предоставляет отчет о выполнении настоящей программы.

- Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Таловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Современный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Приложение

к  муниципальной  программе

Перечень объектов финансирования по Программе на 2022 -2024 годы.

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Таловского муниципального образования |  |  | Акцизы |  |  | Субсидии из областного бюджета |  |  |
|  |  |  | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г | 2022г | 2023 г. | 2024г |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Таловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области | 8643,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943,0 | 2877,0 | 2823,0 |
| 1.1 | - Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Саратовской области за счет средств областного дорожного фонда | 5820,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 943,0 | 2877,0 | 0 |
|  | - Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | 2823,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823,0 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог в границах Таловского муниципального образования Калининского муниципального образования Саратовской области | 2385,2 | 0 | 0 | 0 | 836,0 | 699,6 | 849,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие: - технический надзор, строительный контроль и т. д, - приобретение техники и оборудования, для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - приобретение материалов для дорожных работ (щебень, песок, битум и т.д.); - приобретение дорожных знаков; - оказание транспортных услуг или выполнение работ по транспортировке техники, оборудования и т.д.); -оказание услуг по осуществлению оценки технического состояния автомобильных дорог, оказание услуг по изготовлению сметной документации, экспертизы сметной документации. | 1111,4 | 0 | 0 | 0 | 111,0 | 540,4 | 460,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 12139,6 | 0 | 0 | 0 | 947,0 | 1240,0 | 1309,6 | 2 943,0 | 2877,0 | 2823,0 |